Vorprojekt EMRgpt

1.	Projektorganisation	3

1.1.	Projektauftrag Vorprojekt	3

1.2.	Projektorganisation	4

1.3.	Stakeholderanalyse	4

1.4.	Kommunikationsplan	4

1.5.	Vorläufiger Business Case	4

1.6.	Risiko- und Chancenliste	5

2.	Fachlich	5

2.1.	Zielbild EMRgpt	5

2.2.	Use-Case-Beschreibung LLM-Anbindung	5

2.2.1.	Kostenanalyse	5

2.3.	Fachliche Anforderungen	5

2.3.1.	Daten aus UKLytics	5

3.	Technisch	6

3.1.	Technische Zielarchitektur	6

3.1.1.	Infrastruktur	6

3.2.	Marktanalyse	6

3.3.	Analyse HYDMedia	6

3.3.1.	Schnittstellenbeschreibung FHIR	6

3.4.	Analyse DMI Lösung	6

3.5.	Vergleich HYDMedia vs. DMI	7

3.6.	Schnittstellenübersicht	7

3.7.	Technisches Vorgehensmodell	7

3.8.	Zugriff auf ISILON	7

3.9.	KIS-Dokumentenzugriff (Meierhofer)	7

4.	Rechtebewertung und Sicherheit	8

4.1.	Datenschutzkonzept	8

4.2.	Datenschutz-Folgenabschätzung (Vorprüfung)	8

4.3.	Informationssicherheitsbewertung	8

4.4.	Berechtigungskonzept	8

4.5.	SAP-Berechtigungsanalyse	8

4.6.	Logging- und Nachvollziehbarkeitskonzept	9

5.	Management Summary	9

5.1.	Entscheidungsgrundlage Datenhaltung	9

5.2.	Entscheidungsgrundlage LLM-Anbindung	9

5.3.	Management-Entscheidungsvorlage	9

6.	Abschlussdokumentation	9

6.1.	Empfehlung für Hauptprojekt	9

6.2.	Grober Umsetzungsfahrplan	10

6.3.	Abnahmedokument Vorprojekt	10

- Projektorganisation

  - Projektauftrag Vorprojekt

Zweck: Der Projektauftrag legitimiert das Vorprojekt EMRgpt formal und schafft eine verbindliche Grundlage für alle Beteiligten. Er beschreibt die Zielsetzung der Anbindung eines LLM an Datenhaltungsebene auf strategischer Ebene. Zudem grenzt er das Vorprojekt klar vom möglichen Hauptprojekt ab. Der Projektauftrag definiert den Nutzen für die Organisation und stellt den Bezug zur Digitalisierungsstrategie her. Er dient als Referenzdokument für Governance, Priorisierung und Ressourcenbindung.

Zusammensetzung: Ziele, Scope, Nicht-Ziele, Budgetrahmen, Zeitrahmen, Auftraggeber

Qualitätskriterien: Vollständig, genehmigt, verständlich

Abnahmekriterien: Schriftliche Freigabe durch Auftraggeber

Verantwortlich: Auftraggeber

  - Projektorganisation

Zweck: Die Projektorganisation stellt sicher, dass alle Rollen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege klar definiert sind. Sie ermöglicht eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen IT, Fachbereich, Datenschutz und Informationssicherheit. Durch klare Rollenzuordnung werden Doppelarbeiten und Unklarheiten vermieden. Die Projektorganisation stellt die Einbindung aller relevanten Stakeholder sicher. Sie bildet die Grundlage für eine effiziente Projektsteuerung nach PRINCE2.

Zusammensetzung: Rollenbeschreibung, Organigramm, Vertretungsregelung

Qualitätskriterien: Vollständig, nachvollziehbar

Abnahmekriterien: Bestätigung durch Projektleitung

Verantwortlich: Projektmanager

  - Stakeholderanalyse

Zweck: Die Stakeholderanalyse identifiziert alle Personen und Organisationen, die Einfluss auf das Vorprojekt haben oder davon betroffen sind. Sie bewertet deren Interessen, Erwartungen und Einflussmöglichkeiten. Dadurch können Risiken frühzeitig erkannt und adressiert werden. Die Analyse unterstützt eine zielgerichtete Kommunikation. Sie trägt wesentlich zur Akzeptanz der späteren Entscheidung bei.

Zusammensetzung: Stakeholderliste, Einfluss-/Interessenmatrix

Qualitätskriterien: Vollständig, aktuell

Abnahmekriterien: Freigabe durch Lenkungsausschuss

Verantwortlich: Projektmanager

  - Kommunikationsplan

Zweck: Der Kommunikationsplan legt fest, wie, wann und mit wem im Projekt kommuniziert wird. Er sorgt für Transparenz und verhindert Informationsdefizite. Unterschiedliche Informationsbedarfe der Stakeholder werden berücksichtigt. Der Plan unterstützt eine konsistente Projektkommunikation. Er ist ein zentrales Instrument zur Steuerung von Erwartungen.

Zusammensetzung: Kommunikationsmatrix, Termine, Formate

Qualitätskriterien: Klar, realistisch

Abnahmekriterien: Zustimmung der Projektleitung

Verantwortlich: Projektmanager

  - Vorläufiger Business Case

Zweck: Der vorläufige Business Case bewertet den strategischen und wirtschaftlichen Nutzen von EMRgpt. Er stellt Vergleichsdaten( z.B. Kosten, Nutzen und qualitative Mehrwerte) gegenüber. Risiken und Annahmen werden transparent dokumentiert. Der Business Case dient als Entscheidungsgrundlage für die Fortführung als Hauptprojekt. Er wird im Verlauf des Projekts verfeinert.

Zusammensetzung: Nutzenargumentation, Kostenabschätzung, Risiken

Qualitätskriterien: Plausibel, nachvollziehbar

Abnahmekriterien: Genehmigung durch Lenkungsausschuss

Verantwortlich: Auftraggeber

  - Risiko- und Chancenliste

Zweck: Die Risiko- und Chancenliste erfasst systematisch alle identifizierten Projektrisiken und -chancen. Sie ermöglicht eine strukturierte Bewertung hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkung. Maßnahmen zur Risikominimierung werden definiert. Die Liste unterstützt eine vorausschauende Projektsteuerung. Sie wird regelmäßig aktualisiert.

Zusammensetzung: Risiko-ID, Beschreibung, Bewertung, Maßnahme

Qualitätskriterien: Vollständig, aktuell

Abnahmekriterien: Kenntnisnahme durch Projektleitung

Verantwortlich: Projektmanager

- Fachlich

  - Zielbild EMRgpt

| Verbindung | verweist auf Technische Zielarchitektur |
| --- | --- |

Zweck: Das Zielbild EMRgpt beschreibt die angestrebte ganzheitliche Lösung aus fachlicher und technischer Perspektive. Es vermittelt eine gemeinsame Vision für alle Beteiligten. Das Zielbild ordnet EMRgpt in die bestehende Systemlandschaft ein. Es dient als Leitplanke für alle weiteren Analysen und Entscheidungen. Zudem unterstützt es die strategische Kommunikation gegenüber dem Management.

Zusammensetzung: Vision, Nutzen, Architektur-Skizze

Qualitätskriterien: Verständlich, konsistent

Abnahmekriterien: Zustimmung des Auftraggebers

Verantwortlich: Projektmanager, Carina(Erstellen), Gert , Robert W.

  - Use-Case-Beschreibung LLM-Anbindung

Zweck: Die Use-Case-Beschreibung konkretisiert den praktischen Einsatz von hAIppokrates im klinischen Alltag. Sie beschreibt, wie das LLM auf Patientendokumente zugreift und Mehrwert erzeugt. Der Use Case bildet die fachliche Grundlage für technische und rechtliche Bewertungen. Er stellt sicher, dass die Lösung an realen Anforderungen ausgerichtet ist. Zudem dient er als Referenz für spätere Implementierungen.

Zusammensetzung: Akteure, Ablauf, Datenquellen, Nutzen

Qualitätskriterien: Praxisnah, eindeutig

Abnahmekriterien: Freigabe durch Fachbereich

Verantwortlich: Fachbereich (Felix, Carina, Martin Neef, Niko v.D.)

    - Kostenanalyse

  - Fachliche Anforderungen

Zweck: Die fachlichen Anforderungen beschreiben, welche Informationen und Funktionen das LLM bereitstellen soll. Sie stellen sicher, dass medizinische, administrative und rechtliche Bedürfnisse berücksichtigt werden. Die Anforderungen bilden die Basis für technische Lösungsvarianten. Sie verhindern eine rein technologiegetriebene Umsetzung. Zudem dienen sie als Referenz für die spätere Erfolgsmessung.

Zusammensetzung: Anforderungsliste, Priorisierung

Qualitätskriterien: Vollständig, verständlich

Abnahmekriterien: Freigabe Fachbereich

Verantwortlich: Fachbereich (Carina, Niko v.D., Martin Neef)

    - Daten aus UKLytics

- Technisch

  - Technische Zielarchitektur

| Verbindung | beginnt bei Zielbild EMRgpt |
| --- | --- |

Zweck: Die technische Zielarchitektur beschreibt die angestrebte Systemlandschaft für EMRgpt auf hoher Ebene. Sie zeigt das Zusammenspiel von LLM, Datenhaltung, Schnittstellen und Sicherheit. Dadurch entsteht ein gemeinsames technisches Verständnis. Die Architektur dient als Leitlinie für Lösungsbewertungen. Sie reduziert spätere Architekturkonflikte.

Zusammensetzung: Architekturdiagramm, Beschreibung

Qualitätskriterien: Konsistent, nachvollziehbar

Abnahmekriterien: Freigabe IT-Architektur

Verantwortlich: IT-Architekt, Gert, Carina

    - Infrastruktur

  - Marktanalyse

Anbietersuche EMRgpt

Liegt bei 4K

  - Analyse HYDMedia

Zweck: Die Analyse HYDMedia untersucht die bestehende Lösung im Hinblick auf eine LLM-Anbindung. Sie beschreibt Architektur, Schnittstellen und Datenstrukturen. Stärken und Einschränkungen werden transparent dargestellt. Die Analyse dient als Grundlage für den Vergleich mit der DMI-Lösung. Sie unterstützt eine fundierte Entscheidungsfindung.

Zusammensetzung: Systembeschreibung, Schnittstellen, Bewertung

Qualitätskriterien: Technisch korrekt, vollständig

Abnahmekriterien: Bestätigung durch IT

Verantwortlich: Valentin

    - Schnittstellenbeschreibung FHIR

Zweck: Dieses Produkt beschreibt die FIHR-Schnittstelle von HYDMedia im Detail. Es klärt verfügbare Daten, Zugriffsmechanismen und technische Einschränkungen. Die Beschreibung ist Grundlage für Machbarkeitsbewertungen. Sie reduziert Implementierungsrisiken. Zudem unterstützt sie die Abstimmung mit externen Partnern.

Zusammensetzung: Technische Spezifikation

Qualitätskriterien: Technisch korrekt

Abnahmekriterien: Freigabe IT

Verantwortlich: Schnittstellenverantwortlicher

  - Analyse DMI Lösung

Zweck: Diese Analyse beschreibt die von DMI bereitgestellte Lösung zur Datenhaltung. Sie untersucht die Eignung für den Einsatz mit einem LLM. Schnittstellen, Sicherheitsmechanismen und Integrationsaufwand werden bewertet. Die Ergebnisse werden vergleichbar zur HYDMedia-Analyse dokumentiert. Ziel ist eine objektive Entscheidungsbasis.

Zusammensetzung: Systemübersicht, Architektur, Bewertung

Qualitätskriterien: Vergleichbar, strukturiert

Abnahmekriterien: Freigabe durch IT-Leitung

Verantwortlich: Valentin (Carina)

  - Vergleich HYDMedia vs. DMI

Zweck: Dieses Produkt stellt einen strukturierten Vergleich zwischen HYDMedia und der DMI-Lösung dar. Es bewertet beide Optionen anhand definierter Kriterien wie Technik, Sicherheit und Integration. Der Vergleich schafft Transparenz für Entscheidungsträger. Subjektive Präferenzen werden dadurch reduziert. Er bildet die Grundlage für eine fundierte Entscheidung.

Zusammensetzung: Kriterienmatrix, Bewertung

Qualitätskriterien: Objektiv, vollständig

Abnahmekriterien: Zustimmung Lenkungsausschuss

Verantwortlich: Projektmanager, Valentin

  - Schnittstellenübersicht

Zweck: Die Schnittstellenübersicht identifiziert alle relevanten technischen Schnittstellen im Zielbild. Sie stellt Datenflüsse und Abhängigkeiten transparent dar. Dadurch werden Integrationsrisiken frühzeitig erkannt. Die Übersicht dient als Grundlage für Detailbeschreibungen. Sie unterstützt die technische Abstimmung zwischen Systemen.

Zusammensetzung: Übersichtsgrafik, Schnittstellenliste

Qualitätskriterien: Vollständig, aktuell

Abnahmekriterien: Bestätigung IT

Verantwortlich: IT-Architekt, Valentin

  - Technisches Vorgehensmodell

Zweck: Das technische Vorgehensmodell beschreibt mögliche Integrationsansätze für das LLM. Es stellt Varianten wie RAG, Middleware oder direkte API-Anbindung gegenüber. Dadurch werden technische Optionen transparent. Das Modell unterstützt die Entscheidungsfindung. Es schafft Klarheit über Komplexität und Risiken.

Zusammensetzung: Variantenbeschreibung, Bewertung

Qualitätskriterien: Vergleichbar, verständlich

Abnahmekriterien: Zustimmung IT-Leitung

Verantwortlich: IT-Architekt, 4K

  - Zugriff auf ISILON

Zweck: Dieses Produkt analysiert, wie Patientendokumente auf ISILON technisch bereitgestellt werden können. Es berücksichtigt Performance, Sicherheit und Zugriffsrechte. Die Analyse ist essenziell für die Datenverfügbarkeit des LLM. Sie deckt mögliche technische Einschränkungen auf. Zudem unterstützt sie die Abstimmung mit Storage-Verantwortlichen.

Zusammensetzung: Analysebericht

Qualitätskriterien: Vollständig, korrekt

Abnahmekriterien: Bestätigung IT

Verantwortlich: IT-Infrastruktur (Anfrage Systemmanagement, wer?) – Carina fragt Daniel

  - KIS-Dokumentenzugriff (Meierhofer)

Zweck: Dieses Produkt dokumentiert die durch Meierhofer vorgestellten Zugriffsmöglichkeiten auf Dokumente im KIS. Es beschreibt verfügbare Schnittstellen und Nutzungsszenarien. Die Informationen sind Grundlage für Integrationsentscheidungen. Sie ermöglichen eine realistische Bewertung des Aufwands. Zudem unterstützen sie die Abstimmung mit dem KIS-Hersteller.

Zusammensetzung: Präsentation, Protokoll

Qualitätskriterien: Nachvollziehbar

Abnahmekriterien: Kenntnisnahme Projektteam

Verantwortlich: KIS-Verantwortlicher, Robert W., Carina, Valentin

- Rechtebewertung und Sicherheit

  - Datenschutzkonzept

Zweck: Das Datenschutzkonzept beschreibt den rechtskonformen Umgang mit Patientendaten. Es berücksichtigt DSGVO, Zweckbindung und Datenminimierung. Das Konzept identifiziert datenschutzrechtliche Risiken. Es definiert notwendige Schutzmaßnahmen. Zudem ist es Voraussetzung für eine spätere Freigabe.

Zusammensetzung: Datenschutzanalyse, Maßnahmen

Qualitätskriterien: DSGVO-konform

Abnahmekriterien: Freigabe Datenschutzbeauftragter

Verantwortlich: Datenschutzbeauftragter (Hr. Sünkel)

  - Datenschutz-Folgenabschätzung (Vorprüfung)

Zweck: Diese Vorprüfung bewertet, ob eine formale Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich ist. Sie analysiert Art, Umfang und Risiko der Datenverarbeitung. Dadurch werden regulatorische Anforderungen frühzeitig erkannt. Die Vorprüfung reduziert rechtliche Unsicherheiten. Sie unterstützt eine rechtssichere Projektplanung.

Zusammensetzung: Prüfdokument

Qualitätskriterien: Vollständig

Abnahmekriterien: Zustimmung Datenschutzbeauftragter

Verantwortlich: Datenschutzbeauftragter (Hr. Sünkel)

  - Informationssicherheitsbewertung

Zweck: Die Informationssicherheitsbewertung analysiert Schutzbedarf und Risiken der geplanten Lösung. Sie betrachtet Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität. Die Bewertung dient als Grundlage für Sicherheitsmaßnahmen. Sie stellt die Einhaltung interner Sicherheitsvorgaben sicher. Zudem unterstützt sie Managemententscheidungen.

Zusammensetzung: Schutzbedarfsanalyse

Qualitätskriterien: Nachvollziehbar

Abnahmekriterien: Freigabe ISB

Verantwortlich: Informationssicherheitsbeauftragter S.Krause

  - Berechtigungskonzept

Zweck: Das Berechtigungskonzept definiert, wer welche Daten über das LLM einsehen darf. Es berücksichtigt Rollen, Fachbereiche und Zugriffsszenarien. Das Konzept minimiert unberechtigte Zugriffe. Es ist zentral für Datenschutz und Sicherheit. Zudem dient es als Grundlage für technische Umsetzung.

Zusammensetzung: Rollenmodell, Regeln

Qualitätskriterien: Konsistent

Abnahmekriterien: Freigabe IT & Datenschutz

Verantwortlich: Martin Schmeißer, Fr. Stallmach, Fr. Schmidt-Morich

  - SAP-Berechtigungsanalyse

Zweck: Die SAP-Berechtigungsanalyse untersucht bestehende Rollen und Berechtigungen. Sie identifiziert relevante Ableitungen für EMRgpt. Dadurch werden Synergien genutzt und Redundanzen vermieden. Die Analyse unterstützt ein konsistentes Berechtigungsmodell. Sie reduziert Implementierungsaufwand.

Zusammensetzung: Analysebericht

Qualitätskriterien: Vollständig

Abnahmekriterien: Zustimmung SAP-Verantwortliche

Verantwortlich: Martin Schmeißer, Fr. Stallmach, Fr. Schmidt-Morich

  - Logging- und Nachvollziehbarkeitskonzept

Zweck: Dieses Produkt beschreibt, wie Zugriffe und LLM-Anfragen protokolliert werden. Es stellt die Nachvollziehbarkeit sicher. Das Konzept unterstützt Compliance- und Audit-Anforderungen. Es dient der Missbrauchserkennung. Zudem erhöht es das Vertrauen in die Lösung.

Zusammensetzung: Logging-Konzept

Qualitätskriterien: Revisionssicher

Abnahmekriterien: Freigabe ISB

Verantwortlich: IT-Sicherheit, Projektmanager

- Management Summary

  - Entscheidungsgrundlage Datenhaltung

Zweck: Die Entscheidungsgrundlage bereitet die Auswahl der Datenhaltung strukturiert vor. Sie fasst technische, fachliche und rechtliche Aspekte zusammen. Entscheidungsoptionen werden klar dargestellt. Risiken und Auswirkungen werden transparent gemacht. Sie unterstützt eine belastbare Managemententscheidung.

Zusammensetzung: Entscheidungsdokument

Qualitätskriterien: Entscheidungsrelevant

Abnahmekriterien: Entscheidung Management

Verantwortlich: Projektmanager, Carina

  - Entscheidungsgrundlage LLM-Anbindung

Zweck: Dieses Produkt bewertet verschiedene Varianten der LLM-Anbindung. Es stellt Nutzen, Risiken und Aufwände gegenüber. Dadurch wird eine technologieoffene Entscheidung ermöglicht. Die Grundlage verhindert vorschnelle Festlegungen. Sie unterstützt eine nachhaltige Architekturentscheidung.

Zusammensetzung: Variantenvergleich

Qualitätskriterien: Vergleichbar

Abnahmekriterien: Zustimmung Lenkungsausschuss

Verantwortlich: IT-Architekt, Carina, Projektmanager

  - Management-Entscheidungsvorlage

Zweck: Die Management-Entscheidungsvorlage fasst alle relevanten Ergebnisse des Vorprojekts zusammen. Sie stellt Entscheidungsoptionen klar und verständlich dar. Vor- und Nachteile werden transparent gegenübergestellt. Die Vorlage ermöglicht eine fundierte Entscheidung über die Fortführung als Hauptprojekt. Sie bildet den formalen Abschluss des Vorprojekts.

Zusammensetzung: Zusammenfassung, Optionen, Empfehlung

Qualitätskriterien: Prägnant, entscheidungsrelevant

Abnahmekriterien: Entscheidung des Managements

Verantwortlich: Projektmanager

- Abschlussdokumentation

  - Empfehlung für Hauptprojekt

Zweck: Die Empfehlung fasst alle Erkenntnisse des Vorprojekts zusammen. Sie leitet eine klare Handlungsempfehlung ab. Die Empfehlung berücksichtigt Strategie, Technik und Recht. Sie unterstützt die Entscheidung zur Projektfortsetzung. Zudem schafft sie Planungssicherheit.

Zusammensetzung: Empfehlungstext

Qualitätskriterien: Schlüssig

Abnahmekriterien: Kenntnisnahme Management

Verantwortlich: Projektmanager

  - Grober Umsetzungsfahrplan

Zweck: Der Umsetzungsfahrplan skizziert die nächsten Schritte für das Hauptprojekt. Er zeigt Phasen, Meilensteine und Abhängigkeiten. Dadurch entsteht ein realistischer Ausblick. Der Fahrplan unterstützt die Ressourcenplanung. Er erhöht die Entscheidungssicherheit.

Zusammensetzung: Phasenplan

Qualitätskriterien: Realistisch

Abnahmekriterien: Zustimmung Auftraggeber

Verantwortlich: Projektmanager

  - Abnahmedokument Vorprojekt

Zweck: Das Abnahmedokument bestätigt den erfolgreichen Abschluss des Vorprojekts. Es dokumentiert die gelieferten Produkte. Offene Punkte werden transparent festgehalten. Die Abnahme schafft formale Klarheit. Sie ist Voraussetzung für den Übergang ins Hauptprojekt.

Zusammensetzung: Abnahmeprotokoll

Qualitätskriterien: Vollständig

Abnahmekriterien: Unterschrift Auftraggeber

Verantwortlich: Auftraggeber